**Протокол заседания № 9**

**Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района**

**г. Пудож 30 сентября 2022 года**

**Председательствующий:** Ладыгин Андрей Владимирович – глава Пудожского муниципального района – глава администрации Пудожского муниципального района

**Члены комиссии:**

Вартиайнен Екатерина Николаевна – заместитель главы администрации Пудожского муниципального района – руководитель управления по экономике и финансам

Панфилович Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Легостов Виктор Георгиевич – начальник отдела мобилизационной работы, территориальной безопасности, гражданской обороны администрации Пудожского муниципального района

Онискевич Елена Борисовна – руководитель исполкома Пудожского местного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Совета Пудожского городского поселения

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Ефремова Наталья Андреевна – главный редактор газеты «Пудожский вестник»

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Лисина Наталия Александровна – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия, директор МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа

Пименов Михаил Сергеевич – депутат Совета Пудожского городского поселения

**Повестка дня:**

1. **О реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения**

Ладыгин А.В. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, и сообщив, что по состоянию на 30 сентября завершены и оплачены работы на 2 общественных территориях (Площадь Воинской Славы и Аллея по ул. Ленина) также завершены запланированные работы в сквере по ул. Карла Маркса и на дворовых территориях, ведется приемка работ. Освоение субсидии по состоянию на 30 сентября составляет 53,7% или 3690,0 тыс. рублей

**2. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения**

Решение:

1. Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

2. Утвердить ежемесячный отчет о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения согласно приложению к настоящему протоколу.

Председательствующий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ладыгин

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Панфилович