

Республика Карелия

 Совет Пудожского городского поселения

XVII заседание Vсозыва

РЕШЕНИЕ

от 21 мая 2025 года г.Пудож № 74

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения на 2018-2024г.г.»

за 2024 год и период с января – май 2025 года.

 Заслушав отчет заместителя главы администрации Пудожского муниципального района Е.Н. Вартиайнен о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения на 2018-2024г.г.» за 2024 год и период с января – май 2025 года, Совет Пудожского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Отчет заместителя главы администрации Пудожского муниципального района Е.Н. Вартиайнен о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения на 2018-2024г.г.» за 2024 год и период с января – май 2025 года принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Пудожского городского поселения,

председатель Совета Пудожского городского поселения И.В. Гашков

Приложение

к решению XVII заседания Совета Пудожского

городского поселения V созыва

от 21.05.2025 г. № 74

Информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения на 2018-2024г.г.» за 2024 год и период с января – май 2025 года

В 2024 году в рамках реализации федерального проекта на территории района выполнены работы по благоустройству 5 общественных территории в том числе:

Пудожское ГП: проведение  работ по благоустройству 3 общественных территорий.

Территория городского стадиона – выполнены работы по обустройству входной зоны (уборка кустарника, асфальтирование, покраска входных ворот) – стоимость  работ  575,90 тыс. рублей, подрядчик ИП Геворгян, работы подрядной организацией завершены, при приемке работ комиссией были выявлены недостатки, подрядной организации выставлено требование об устранении недостатков. Все недостатки устранены.

Аллея по ул. Ленина от д. № 43 до д. № 65 – выполнены работы по асфальтированию аллеи, стоимость работ 1379,37 тыс. рублей, подрядчик ИП Геворгян, работы подрядной организацией завершены, при приемке работ комиссией были выявлены недостатки, подрядной организации выставлено требование об устранении недостатков. Все недостатки устранены.

Детская площадка по ул. Строителей у д. № 10 – выполнены работы по планировке территории, установке игрового оборудования - стоимость работ 588,00 тыс. рублей, подрядчик ИП Савин. Все работы выполнены в полном объеме.

Пяльмское СП: выполнена реализация проекта по благоустройству 1 общественной территории, общая стоимость работ составляет 205,5 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Спорт М». Работы завершены и оплачены в полном объеме.

Шальское СП: выполнена реализация проекта по благоустройству 1 общественной территории, общая стоимость работ составляет 296,8 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Спорт М». Работы завершены.

В 2025 году на территории района запланированы работы по благоустройству 2 общественных и 1 дворовая территорий, в том числе:

На территории Пудожского городского поселения запланировано проведение  работ по благоустройству 1 общественной территории.

**Парк Летний сад** – запланированы работы по асфальтированию дорожек, сцены; установка скамеек, урн, качели с навесом, 2 фотозон; освещение, установка двух камер видионаблюдения, стоимость  работ  4 004 660,92 тыс. рублей, подрядчик ООО «Дорожная компания».

Срок завершения работ по проектам согласно муниципальным контрактам – не позднее 15 июня. Подрядчик приступит к выполнению работ в мае.

Пяльмское СП: запланирована реализация проекта по благоустройству 1 общественной территории, общая стоимость работ, которую планируется направить на благоустройство, составляет 186 528,20 рублей. Подрядчик - ООО «Спорт М».

Шальское СП: запланирована реализация проекта по благоустройству 1 дворовой территории, общая стоимость работ, которую планируется направить на благоустройство, составляет 336 787,44 тыс. рублей.

В рамках проведения общероссийского онлайн-голосования выдвинуты 3 общественные территории для благоустройства на 2026 год:

- сквер по ул. Калинина (2 этап);

- сквер в районе д. 69 по ул. Карла Маркса – 5 этап;

- парк летний сад – 3 этап.

По состоянию на 15 мая участие в голосовании приняло 486 человек или 34,7% от установленного плана (1400 человек).