Республика Карелия

Администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 апреля  2016 года       № 122-П

г. Пудож

Об утверждении Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Пудожского муниципального района на период 2015-2017 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Пудожского муниципального района, администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений  Пудожского муниципального района на период 2015-2017 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

#### Глава администрации Пудожского

муниципального района                                                                                             В.Н. Ересов

Исп. М.В.Костромина

Дело – 2

Управ делами – 1

Отдел АГИиЗО – 1

Приложение 1

к постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от_04 апреля 2016 г__ №122-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2015-2017 ГОДЫ

- Паспорт

адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на территории сельских

поселений  Пудожского муниципального района на 2015-2017 годы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Пудожского муниципального района на 2015-2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Пудожского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации Пудожского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | основные цели Программы: - Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; -улучшение жилищных условий граждан Пудожского муниципального района, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; - сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде Пудожского муниципального района; -увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Пудожского муниципального района. Основные задачи Программы: -переселение граждан из аварийного жилищного фонда; -строительство многоквартирных домов, в том числе малоэтажной застройки; -формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; -привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | переселение 264 человека, проживающих в 108 помещениях, признанных до 01.01.2012 года аварийными в результате физического износа в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу. Расселяемая площадь жилых помещений в которых составляет 5217,49 кв. метров |
| Важнейшие целевые индикаторы и основные показатели Программы | -количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; -количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы; -площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы. |
| Срок реализации Программы | 2015-2017 годы этап 2015 года – до 31 декабря 2016 года; этап 2016 года – до 31 декабря 2017 года; |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы по сельским поселениям Пудожского муниципального района составляет 209038736,90 рублей, из них: 113069052,80руб. - средства Фонда; 91171199,90руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 4798484,19 руб.- средства местного бюджета на долевое финансирование; Разбивка по этапам: - общий объем финансирования 2015 года составляет 89344549,35 рублей, из них: 48326466,74 руб.- средства Фонда; 38967178,48 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 2 050 904,13 руб. - средства местного бюджета на долевое финансирование; - общий объем финансирования 2016 года составляет 119 694187,50 рублей, из них: 64742586,02 руб.- средства Фонда; 52204021,42 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 2747580,06 руб. - средства местного бюджета на долевое финансирование; Финансирования по 2017 году - нет |

- Введение

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений  Пудожского муниципального района на период 2015-2017 годы»  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  №185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон от 21.07.2007г №185-ФЗ).

- Признание жилых помещений непригодными для проживания, а многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу осуществлялось в соответствии с:

- приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 5 ноября 1985 года N 529 "Положение по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания";

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

Программа содержит основные принципы решения проблем, реализация которых обеспечивает повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения, проживающего в аварийном жилищном фонде на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям.

Программой определены цели, задачи, основные направления деятельности администрации муниципального образования по реализации идеи ликвидации к 2018 году аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания граждан.

- 1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Реализация Программы является частью реформы жилищно – коммунального хозяйства, провозглашенной одним из основных направлений социально – экономических преобразований в Республики  Карелия

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории Пудожского муниципального района. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения удовлетворительного качества.

Пудожский муниципальный район в связи с высокой степенью дотационности  бюджета самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не может, решать данную проблему необходимо программным методом.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам не связанным с  физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Площадь жилых помещений в Пудожском муниципальном районе, подлежащих расселению в 2015-2017гг, в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации составляет 5217,49 квадратных метров.

Перечни аварийных многоквартирных домов, предлагаемых к расселению в 2015-  2017 годах, представлены в приложении N 1.

В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках Программы будет способствовать снижению социальной напряженности, созданию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- улучшение жилищных условий граждан проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными;

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

- площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы.

Завершающим мероприятием реализации Программы является снос или реконструкция аварийного жилищного фонда.

- 3. Финансовое обеспечение Программы

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2007г №185-ФЗ.

Объем финансирования Программы во II и III этапах определен как сумма произведения площади многоквартирных домов, подлежащих расселению во II этапе (2015г) и III этапе (2016г),  признанных  до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 40 065 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.01.2014 года № 7/пр.

Под этапом программы по переселению граждан понимается часть программы, финансируемая с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, решение о предоставлении которой принимается на основании поданной Республикой Карелия заявки в одном календарном году, которая должна быть реализована не позднее срока, установленного частью 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007г №185-ФЗ:

2015 года – до 31 декабря 2016 года;

2016 года – до 01 сентября 2017 года;

Этапы 2015,2016 годов реализуются в качестве мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2015года - до 31 декабря 2016года,              этап 2016 года – до 31 декабря 2017 года).

Земельные участки для строительства многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Программой за счет средств Фонда, бюджета Республики Карелия и (или) местного бюджета, предоставляются застройщику на праве безвозмездного срочного пользования из земельных участков или земель, которые находятся в муниципальной собственности на основании решения органов местного самоуправления или государственная собственность на которые не разграничена на основании решения органа государственной власти Республики Карелия.

Обоснование объема средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году, в 2016 году, представлены в приложении N 2.

Нанимателям жилых помещений по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86, частью 3 статьи 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный дом, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом или в границах другого населенного пункта Республики Карелия с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Субсидии Пудожскому муниципальному району состоят из средств Фонда и средств бюджета Республики Карелия.

Субсидии предоставляются при следующих условиях:

выполнения муниципальным образованием условий статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007г №185-ФЗ;

заключения соглашения между государственным заказчиком и администрацией Пудожского муниципального района;

обеспечения софинансирования мероприятий Программы, выполняемых за счет субсидий, из бюджета Пудожского муниципального района (в размерах, определенных соглашением).

- Объем финансового обеспечения Программы

(рублей)

| Этапы реализации (год) | Расселяемая площадь (кв.м.) | Всего | Средства Фонда | Средства бюджета Республики Карелия | Средства бюджета Пудожского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на долевое финансиро- вание |  |
| 2015 | 2229,99 | 89344549,35 | 48326466,74 | 38967178,48 | 2050904,13 |  |
| 2016 | 2987,55 | 119694187,50 | 64742586,02 | 52204021,42 | 2747580,06 |  |
| Итого | 5217,49 | 209038736,85 | 113069052,76 | 91171199,90 | 4798484,19 |  |

Объем финансирования Программы за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия и бюджета Пудожского муниципального района указан в приложении N 1 к настоящей Программе.

- 4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы - Администрацией Пудожского муниципального района, Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, уполномоченным органом.

Программа реализуется на уровне муниципального образования.

Задачи Администрации Пудожского муниципального района:

- Формирование необходимой для выполнения Программы нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Карелия  и Муниципального образования «Пудожский муниципальный район».

- Сбор информации о количестве собственников, нанимателей помещений аварийного муниципального жилищного фонда, составе их семей, потребности в жилых помещениях.

- Непосредственное оформление переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

- Взаимодействие с заказчиком целевой программы и фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

- Расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы

- Контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию Программы.

Внепрограммными мероприятиями является дальнейшее формирование земельного участка, освобожденного от аварийного жилого дома.

- 5. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечивает:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

улучшение состояния здоровья населения;

улучшение внешнего облика населенных пунктов.

В результате реализации Программы на территории Пудожского муниципального района из аварийного жилья будет переселено 264 человека, ликвидировано 108 аварийных квартир, площадь расселяемых жилых помещений в которых составляет 5217,49 кв. метров

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении N 3 к настоящей Программе.

Приложение 1

К приложению

Перечень аварийных многоквартирных домов по Пудожскому муниципальному району

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Авдеевскому сельскому поселению: |  |  | X | X | X | X | 19 | 19 | 427,20 | 10 | 0 | 10 | 427,20 | 0,00 | 427,20 | 17 115 768,00 | 9 257 918,91 | 7 464 956,64 | 392 892,45 | 0,00 |
| 1 | д Авдеево д.53 |  | 47 | 28.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 12 | 12 | 253,20 | 6 | 0 | 6 | 253,20 | 0,00 | 253,20 | 10 144 458,00 | 5 487 137,33 | 4 424 454,64 | 232 866,03 | 0,00 |
| 2 | п Онежский ул Каменистая д.1 |  | 47 | 29.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 4 | 4 | 116,00 | 2 | 0 | 2 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 4 647 540,00 | 2 513 854,39 | 2 027 001,33 | 106 684,28 | 0,00 |
| 3 | п Онежский ул Каменистая д.6 |  | 47 | 28.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 3 | 3 | 58,00 | 2 | 0 | 2 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 2 323 770,00 | 1 256 927,19 | 1 013 500,67 | 53 342,14 | 0,00 |
| Итого по Красноборскому сельскому поселению: |  |  | X | X | X | X | 18 | 18 | 260,80 | 8 | 0 | 8 | 214,60 | 0,00 | 214,60 | 8 597 949,00 | 4 650 630,61 | 3 749 952,47 | 197 365,92 | 0,00 |
| 1 | д Гакугса ул Лесная д.46 |  | б/н | 20.12.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 14 | 14 | 183,70 | 6 | 0 | 6 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | 5 508 937,50 | 2 979 784,29 | 2 402 695,55 | 126 457,66 | 0,00 |
| 2 | п Красноборский ул Озерная д.7 |  | б/н | 20.12.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 4 | 4 | 77,10 | 2 | 0 | 2 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 3 089 011,50 | 1 670 846,32 | 1 347 256,92 | 70 908,26 | 0,00 |
| Итого по Кубовскому сельскому поселению: |  |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 261,20 | 6 | 0 | 6 | 261,20 | 0,00 | 261,20 | 10 464 978,00 | 5 660 506,60 | 4 564 247,83 | 240 223,57 | 0,00 |
| 1 | п Кубово ул Железнодорожная д.13 |  | 5 | 11.09.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 2 | 2 | 82,00 | 2 | 0 | 2 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 3 285 330,00 | 1 777 035,00 | 1 432 880,25 | 75 414,75 | 0,00 |
| 2 | п Кубово ул Школьная д.15 |  | 1 | 10.09.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 8 | 8 | 179,20 | 4 | 0 | 4 | 179,20 | 0,00 | 179,20 | 7 179 648,00 | 3 883 471,60 | 3 131 367,58 | 164 808,82 | 0,00 |
| Итого по Шальскому сельскому поселению: |  |  | X | X | X | X | 62 | 62 | 1 326,99 | 25 | 1 | 24 | 1 326,99 | 26,81 | 1 300,18 | 53 165 854,35 | 28 757 410,62 | 23 188 021,54 | 1 220 422,19 | 0,00 |
| 1 | п Шальский ул Детская д.1 |  | б/н | 23.12.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 18 | 18 | 284,50 | 6 | 0 | 6 | 284,50 | 0,00 | 284,50 | 11 398 492,50 | 6 165 444,59 | 4 971 395,51 | 261 652,40 | 0,00 |
| 2 | п Шальский ул Детская д.3 |  | б/н | 26.12.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 19 | 19 | 399,10 | 8 | 0 | 8 | 399,10 | 0,00 | 399,10 | 15 989 941,50 | 8 648 959,36 | 6 973 933,03 | 367 049,11 | 0,00 |
| 3 | п Шальский ул Детская д.4 |  | б/н | 26.12.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 12 | 12 | 533,70 | 8 | 0 | 8 | 533,70 | 0,00 | 533,70 | 21 382 690,50 | 11 565 897,29 | 9 325 953,55 | 490 839,66 | 0,00 |
| 4 | п Шальский ул Стеклянская д.6 |  | б/н | 05.12.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 13 | 13 | 109,69 | 3 | 1 | 2 | 109,69 | 26,81 | 82,88 | 4 394 729,85 | 2 377 109,38 | 1 916 739,45 | 100 881,02 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года: |  |  | X | X | X | X | 109 | 109 | 2 276 | 49 | 1 | 48 | 1 968,79 | 26,81 | 1 941,98 | 78 879 571,35 | 42 665 960,14 | 34 402 930,65 | 2 050 904,13 | 0,00 |
| Итого по Кривецкому сельскому поселению: |  |  | X | X | X | X | 17 | 17 | 376,00 | 7 | 0 | 7 | 265,50 | 0,00 | 265,50 | 10 637 257,50 | 5 753 692,58 | 4 639 386,67 | 244 178,25 | 0,00 |
| 1 | п Кривцы ул Октябрьская д.40 |  | 5 | 29.12.2011 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 2 | 2 | 66,00 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 1 322 145,00 | 715 148,23 | 576 646,93 | 30 349,84 | 0,00 |
| 2 | п Кривцы ул Центральная д.17 |  | 6 | 29.12.2011 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 5 | 5 | 155,00 | 2 | 0 | 2 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 3 105 037,50 | 1 679 514,78 | 1 354 246,58 | 71 276,14 | 0,00 |
| 3 | п Кривцы ул Центральная д.3 |  | 4 | 29.12.2011 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 10 | 10 | 155,00 | 4 | 0 | 4 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 6 210 075,00 | 3 359 029,57 | 2 708 493,16 | 142 552,27 | 0,00 |
| Итого по Пяльмскому сельскому поселению: |  |  | X | X | X | X | 66 | 66 | 1 308,70 | 25 | 1 | 24 | 1 160,40 | 49,70 | 1 110,70 | 46 491 426,00 | 25 147 212,32 | 20 277 003,01 | 1 067 210,67 | 0,00 |
| 1 |  | п Пудожгорский ул Садовая д.6 | 10 | 29.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 7 | 7 | 181,10 | 4 | 0 | 4 | 181,10 | 0,00 | 181,10 | 7 255 771,50 | 3 924 646,80 | 3 164 568,47 | 166 556,23 | 0,00 |
| 2 |  | п Пяльма ул Дорожная д.18 | 10 | 29.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 3 | 3 | 84,40 | 1 | 0 | 1 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 1 698 756,00 | 918 857,12 | 740 903,94 | 38 994,94 | 0,00 |
| 3 |  | п Пяльма ул Дорожная д.23 | 10 | 29.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 7 | 7 | 90,50 | 2 | 0 | 2 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | 3 625 882,50 | 1 961 239,84 | 1 581 410,53 | 83 232,13 | 0,00 |
| 4 |  | п Пяльма ул Каменистая д.4 | 10 | 29.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 9 | 9 | 88,60 | 2 | 0 | 2 | 88,60 | 0,00 | 88,60 | 3 549 759,00 | 1 920 064,64 | 1 548 209,64 | 81 484,72 | 0,00 |
| 5 |  | п Пяльма ул Лесная д.14 | 10 | 29.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 5 | 5 | 92,80 | 2 | 0 | 2 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | 3 718 032,00 | 2 011 083,51 | 1 621 601,07 | 85 347,42 | 0,00 |
| 6 |  | п Пяльма ул Набережная д.5в | 10 | 29.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 9 | 9 | 217,30 | 4 | 1 | 3 | 217,30 | 49,70 | 167,60 | 8 706 124,50 | 4 709 142,74 | 3 797 132,67 | 199 849,09 | 0,00 |
| 7 |  | п Пяльма ул Набережная д.6 | 10 | 29.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 8 | 8 | 230,50 | 3 | 0 | 3 | 166,30 | 0,00 | 166,30 | 6 662 809,50 | 3 603 913,66 | 2 905 951,05 | 152 944,79 | 0,00 |
| 8 |  | п Пяльма ул Садовая д.3 | 10 | 29.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 13 | 13 | 158,40 | 4 | 0 | 4 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 6 346 296,00 | 3 432 711,51 | 2 767 905,27 | 145 679,22 | 0,00 |
| 9 |  | п Пяльма ул Строителей д.6 | 10 | 29.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 3 | 3 | 81,20 | 2 | 0 | 2 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | 3 253 278,00 | 1 759 698,07 | 1 418 900,93 | 74 679,00 | 0,00 |
| 10 |  | п Пяльма ул Центральная д.7 | 10 | 29.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 2 | 2 | 83,90 | 1 | 0 | 1 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 1 674 717,00 | 905 854,43 | 730 419,44 | 38 443,13 | 0,00 |
| Итого по Шальскому сельскому поселению: |  |  | X | X | X | X | 72 | 72 | 1 561,60 | 27 | 2 | 25 | 1 561,60 | 103,00 | 1 458,60 | 62 565 504,00 | 33 841 681,12 | 27 287 631,74 | 1 436 191,14 | 0,00 |
| 1 | п Шальский ул Заводская д.10 |  | б/н | 26.12.2011 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 19 | 19 | 412,30 | 8 | 2 | 6 | 412,30 | 103,00 | 309,30 | 16 518 799,50 | 8 935 018,65 | 7 204 591,81 | 379 189,04 | 0,00 |
| 2 | п Шальский ул Заводская д.16 |  | б/н | 21.12.2011 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 21 | 21 | 534,00 | 8 | 0 | 8 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 21 394 710,00 | 11 572 398,64 | 9 331 195,79 | 491 115,57 | 0,00 |
| 3 | п Шальский ул Заводская д.17 |  | б/н | 19.12.2011 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 26 | 26 | 533,50 | 8 | 0 | 8 | 533,50 | 0,00 | 533,50 | 21 374 677,50 | 11 561 563,06 | 9 322 458,72 | 490 655,72 | 0,00 |
| 4 | п Шальский ул Советская д.8 |  | б/н | 09.10.2011 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 6 | 6 | 81,80 | 3 | 0 | 3 | 81,80 | 0,00 | 81,80 | 3 277 317,00 | 1 772 700,77 | 1 429 385,42 | 75 230,81 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года : |  |  | X | X | X | X | 155 | 155 | 3 246 | 59 | 3 | 56 | 2 987,50 | 152,70 | 2 834,80 | 119 694 187,50 | 64 742 586,02 | 52 204 021,42 | 2 747 580,06 | 0,00 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 264 | 264 | 5 522 | 108 | 4 | 104 | 4956,29 | 179,51 | 4776,78 | 198573758,85 | 107408546,16 | 86606952,07 | 4798484,19 |  |

Приложение 2

к приложению

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения по Пудожскому муниципальному району

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Авдеевскому поселению: |  | 427,20 | 17 115 768,00 | 427,20 | 17 115 768,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | д Авдеево д.53 | 253,20 | 10 144 458,00 | 253,20 | 10 144 458,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Онежский ул Каменистая д.1 | 116,00 | 4 647 540,00 | 116,00 | 4 647 540,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Онежский ул Каменистая д.6 | 58,00 | 2 323 770,00 | 58,00 | 2 323 770,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Красноборскому поселению |  | 214,60 | 8 597 949,00 | 214,60 | 8 597 949,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | д Гакугса ул Лесная д.46 | 137,50 | 5 508 937,50 | 137,50 | 5 508 937,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Красноборский ул Озерная д.7 | 77,10 | 3 089 011,50 | 77,10 | 3 089 011,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кубовскому сельскому поселению: |  | 261,20 | 10 464 978,00 | 261,20 | 10 464 978,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Кубово ул Железнодорожная д.13 | 82,00 | 3 285 330,00 | 82,00 | 3 285 330,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Кубово ул Школьная д.15 | 179,20 | 7 179 648,00 | 179,20 | 7 179 648,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шальскому сельскому поселению: |  | 1 326,99 | 53 165 854,35 | 1 326,99 | 53 165 854,35 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Шальский ул Детская д.1 | 284,50 | 11 398 492,50 | 284,50 | 11 398 492,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Шальский ул Детская д.3 | 399,10 | 15 989 941,50 | 399,10 | 15 989 941,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Шальский ул Детская д.4 | 533,70 | 21 382 690,50 | 533,70 | 21 382 690,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Шальский ул Стеклянская д.6 | 109,69 | 4 394 729,85 | 109,69 | 4 394 729,85 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  | 2 229,99 | 89 344 549,35 | 2 229,99 | 89 344 549,35 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кривецкому сельскому поселению: |  | 265,50 | 10 637 257,50 | 265,50 | 10 637 257,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Кривцы ул Октябрьская д.40 | 33,00 | 1 322 145,00 | 33,00 | 1 322 145,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Кривцы ул Центральная д.17 | 77,50 | 3 105 037,50 | 77,50 | 3 105 037,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Кривцы ул Центральная д.3 | 155,00 | 6 210 075,00 | 155,00 | 6 210 075,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пяльмскому сельскому поселению: |  | 1 160,40 | 46 491 426,00 | 1 160,40 | 46 491 426,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Пудожгорский ул Садовая д.6 | 181,10 | 7 255 771,50 | 181,10 | 7 255 771,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Пяльма ул Дорожная д.18 | 42,40 | 1 698 756,00 | 42,40 | 1 698 756,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Пяльма ул Дорожная д.23 | 90,50 | 3 625 882,50 | 90,50 | 3 625 882,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Пяльма ул Каменистая д.4 | 88,60 | 3 549 759,00 | 88,60 | 3 549 759,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п Пяльма ул Лесная д.14 | 92,80 | 3 718 032,00 | 92,80 | 3 718 032,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п Пяльма ул Набережная д.5в | 217,30 | 8 706 124,50 | 217,30 | 8 706 124,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п Пяльма ул Набережная д.6 | 166,30 | 6 662 809,50 | 166,30 | 6 662 809,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п Пяльма ул Садовая д.3 | 158,40 | 6 346 296,00 | 158,40 | 6 346 296,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п Пяльма ул Строителей д.6 | 81,20 | 3 253 278,00 | 81,20 | 3 253 278,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п Пяльма ул Центральная д.7 | 41,80 | 1 674 717,00 | 41,80 | 1 674 717,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шальскому сельскому поселению: |  | 1 561,60 | 62 565 504,00 | 1 561,60 | 62 565 504,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Шальский ул Заводская д.10 | 412,30 | 16 518 799,50 | 412,30 | 16 518 799,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Шальский ул Заводская д.16 | 534,00 | 21 394 710,00 | 534,00 | 21 394 710,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Шальский ул Заводская д.17 | 533,50 | 21 374 677,50 | 533,50 | 21 374 677,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Шальский ул Советская д.8 | 81,80 | 3 277 317,00 | 81,80 | 3 277 317,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда |  | 2 987,50 | 119 694 187,50 | 2 987,50 | 119 694 187,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по программе | 5217,49 | 209038736,85 | 5217,49 | 209038736,85 | 40065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3

К приложению

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по Пудожскому муниципальному району

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество расселеных жителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 2 229,99 | 2 987,50 | 5 217,49 | 0,00 | 49,00 | 59,00 | 108,00 | 0,00 | 109,00 | 155,00 | 264,00 |
| 1 | Красноборское сельское поселение | 0,00 | 214,60 | 0,00 | 214,60 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | Авдеевское сельское поселение | 0,00 | 427,20 | 0,00 | 427,20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 3 | Кривецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 265,50 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 4 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 261,20 | 0,00 | 261,20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 1 326,99 | 1 561,60 | 2 888,59 | 0 | 25 | 27 | 52 | 0 | 62 | 72 | 134 |
| 6 | Пяльмское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 160,40 | 1 160,40 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 66 | 66 |
|  | 2015 год | 0,00 | 2 229,99 | 0,00 | 2 229,99 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| 1 | Авдеевское сельское поселение | 0,00 | 427,20 | 0,00 | 427,20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 2 | Красноборское сельское поселение | 0,00 | 214,60 | 0,00 | 214,60 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 261,20 | 0,00 | 261,20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 1 326,99 | 0,00 | 1 326,99 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 62 | 0 | 62 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 2 987,50 | 2 987,50 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| 1 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 561,60 | 1 561,60 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 2 | Пяльмское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 160,40 | 1 160,40 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 3 | Кривецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 265,50 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 17 |