РЕСПУБЛИКА    КАРЕЛИЯ

Пудожский   муниципальный   район

Совет Кривецкого    сельского   поселения

6 сессия 3  созыва

# Р Е Ш Е Н И Е

# 10.06.2014                                                                                         № 136

Об утверждении Целевой Ведомственной Программы

по осуществлению дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог местного значения в границах  населенных пунктов Кривецкого сельского поселения на 2014-2016 годы

На основании п. 5 ст.9  Устава Кривецкого сельского поселения,

Совет Кривецкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить Целевую Ведомственную  Программу  по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах  населенных пунктов Кривецкого сельского поселения на 2014-2016 годы.

2. Настоящее Решение вступает в силу  после  опубликования в газете «Вестник Кривецкого сельского поселения».

Глава Кривецкого сельского поселения:                                          Л.Л.Мицуро

Утверждена

Решением Совета Кривецкого

сельского поселения

№ 136 от 10.06.2014

ЦЕЛЕВАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА

по осуществлению дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов Кривецкого сельского поселения на 2014-2016 годы.

| Наименование Программы | Целевая ведомственная программа по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кривецкого сельского поселения на 2014 -2016 годы |
| --- | --- |
| Инициатор разработки Программы | Совет Кривецкого сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Кривецкого сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Кривецкого сельского поселения |
| Цель Программы | Основной целью Программы является содействие экономическому росту в Кривецком сельском поселении, а также повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики и населения. |
| Задачи Программы | - Увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры. - Обеспечение благополучия населения |
| Срок и этапы реализации Программы | 2014 - 2016 годы |
| Перечень основных мероприятий | Реконструкция, ремонт, содержание, освещение автомобильных дорог местного значения; разработка Проекта организации дорожного движения в границах Кривецкого сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий | Подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | Всего: 2014 г .- 2836,45 2015 г. – 2669,60 2016 г. – 2802,38 * сумма подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год, а также корректировке с учетом затрат согласно разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, инфляционных поправок. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Увеличится количество сельских населенных пунктов, обслуживаемых благоустроенными автодорогами. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Кривецкого сельского поселения на постоянной основе |

### МЕРОПРИЯТИЯ

### Целевой ведомственной программы по осуществлению дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов Кривецкого сельского поселения на 2014-2016 годы

| № п./п. | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием месторасположения | Объем работ | Ответственный | Сроки начала и окончания работ (годы) | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения: Разработка проекта организации дорожной деятельности (ПОДД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - п. Кривцы; - д.Кривцы; - п.Приречный; - д.Усть-Река; - д.Погост |  | Глава поселения | 2014-2016 | Дорожный Фонд Республики Карелия Местный бюджет | 406 | 220 40 | 76 |  | 50 20 |
| 2 | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - п. Кривцы; - д.Кривцы; - п.Приречный; - д.Усть-Река; - д.Погост |  | Глава поселения | 2014-2016 | Дорожный Фонд Республики Карелия Местный бюджет | 104 | 50 10 | 30 |  | 8 6 |
| 3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных инженерных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Кривцы: - пер.Луговой; - ул.Первомайская с дома № 14 подом № 17; - участок перекрестка улиц Котовского -Восточная; - ямочный ремонт улиц: Горького, Островского, Центральная, Титова, Больничная, Пушкина, Октябрьская; д.Кривцы | 0,3 км 0,1 км 0,1 км 1,0 км | Глава поселения | 2014-2016 | Дорожный Фонд Республики Карелия Местный бюджет | 2750 | 550 50 | 200 200 |  | 1750 |
| 4 | Освещение автомобильных дорог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По сельскому поселению: - п.Кривцы; - д.Кривцы; - д.Остров; -п.Приречный; -д.Усть-Река; -д.Погост; -д.Заозерье; - д.Стешевская; -д. Пирзаково |  | Глава поселения | 2014-2016 | Дорожный Фонд Республики Карелия Местный бюджет | 2450 | 700 | 800 |  | 950 |
| 5. | Проведение земляных работ (обустройство канав и подвоз грунта): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Приречный: - ул.Центральная; - ул.Лесная; - ул.Песочная; - ул.Школьная; - ул.Болотная; - ул.Набережная | 0,7 км 0,9 км 0,6 км 0,4 км 0,8 км 0,4 км | Глава поселения | 2014-2016 | Дорожный Фонд Республики Карелия Местный бюджет | 143 |  | 27 34 14 |  | 22 15 31 |
| 6 | Устройство песчанно - гравийной смеси автомобильных дорог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Приречный: - ул.Центральная; - ул.Лесная; - ул.Песочная; - ул.Школьная; - ул.Болотная; - ул.Набережная | 0,7 км 0,9 км 0,6 км 0,4 км 0,8 км 0,4 км | Глава поселения | 2014-2016 | Дорожный Фонд Республики Карелия Местный бюджет | 4104 |  | 756 972 432 | 648 432 864 |  |
| 7 | Ремонт мостов (установка ж//бетонных труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Кривцы: - ул.Котовского; - пер.Луговой; п.Приречный: - ул.Школьная; - ул.Центральная | 2 шт; 1 шт; 1 шт 1 шт. | Глава поселения | 2014-2016 | Дорожный фонд Республики Карелия Местный бюджет | 450 | 180 90 | 90 | 90 |  |
| 8. | Ремонт дворовых территорий и проездов к ним: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Кривцы: - ул.Горького дома № 21,№ 23 и № 24; - от перекрестка с ул.Горького,д.15 до перекрестка с ул.Восточная, д.10; - от перекрестка с ул.Восточная,д.10 до перекрестка с ул.Отовозерская,д.3 | 0,9 кв.м 0,5 кв.м 0,5 кв.м | Глава поселения | 2014 | Дорожный фонд Республики Карелия Местный бюджет | 976 | 450 | 263 | 263 |  |
| 9. | Очистка автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По сельскому поселению: - п.Кривцы; - д.Кривцы; - д.Остров; -п.Приречный; -д.Усть-Река; -д.Погост; -д.Заозерье; - д.Стешевская; -д. Пирзаково | 33,0 км | Глава поселения | 2014-2016 | Дорожный фонд Республики Карелия Местный бюджет | 135 | 40 | 45 | 50 |  |
| 10. | Разработка проектной документации на производство работ ( ремонт автомобильных дорог, укладка труб, подъезд к дворовым территориям, проведение земляных работ, устройство песчанно-гравийной смеси) |  | Глава поселения | 2014-2016 | Дорожный фонд Республики Карелия Местный бюджет | 390 | 90 | 150 | 150 |  |
| 11. | Кредиторская задолженность по софинансированию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Кривцы: - ремонт автомобильных дорог; д.Стешевская: - ремонт моста |  | Глава поселения | 2014 | Местный бюджет | 71 150 | 71 150 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 12129 | 2691 | 4089 | 5349 |  |