РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ

КУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

VIII  СЕССИЯ   III СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от  21 октября  2014 г.                                                                           № 25

Об утверждении Муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кубовского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия на 2014 – 2017 годы»

На основании ст.26 Устава Кубовского сельского поселения,

Совет Кубовского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить «Муниципальную  адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кубовского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия на 2014 – 2017 годы»

- Решение XVIII сессии  II созыва Совета Кубовского сельского поселения от 10 апреля 2013 г. № 79 «Об утверждении Муниципальной адресной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кубовского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия на 2013-2015 гг» отменить.

3. Настоящее Решение вступает в силу  после опубликования в газете      «Вестник Кубовского сельского поселения» (обнародования).

Глава Кубовского сельского поселения                                 А.С.Великанов

Председатель Совета

Кубовского сельского поселения                                                Л.И.Хохлова

Муниципальная адресная программа

- «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории Кубовского сельское поселение муниципального образования Пудожский муниципальный район Республики  Карелия

- на 2014-2017 годы»

2014г.

- Паспорт муниципальной адресной программы

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кубовского сельское поселение муниципального образования Пудожский муниципальный район                        Республики  Карелия на период 2014-2017 годы»

| Полное наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда Кубовского сельского поселения на период 2014-2017 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки | Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства», Жилищный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Кубовского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия. |  |  |  |  |
| Цели и задачи программы | основные цели Программы: улучшение жилищных условий граждан Кубовского сельского поселения, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; ликвидация аварийного жилищного фонда; увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Кубовского сельского поселения. Основные задачи Программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов, в том числе малоэтажной застройки; формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 годы |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий | 1.Составление, утверждение, организация ведения единого реестра аварийного и ветхого фонда; 2.Установление очередности расселения и сноса аварийных и ветхих домов; 3.Для переселения из аварийного и ветхого фонда: -строительство и приобретение жилья на вторичном рынке – 619,6 кв.м. общей площади жилья; 4.Привлечение внебюджетных средств для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. 5.Эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами; 6.Поэтапное переселение жильцов. 7.Подготовка земельных участков для новой застройки. |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Переселение 29 человек из 4 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу, общей площадью 619,6 кв. м. |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования | Для реализации Программы в 2014 – 2017 года необходимо - 23 521 490,00 рублей, из них: 504 683,23 рублей средства бюджета муниципального образования; 9 588 981,19 рублей - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 13 427 825,58 рублей – средства Фонда на долевое финансирование; В том числе по годам реализации Программы: |  |  |  |  |
|  | Год | Всего требуется средств в рублях | Средства федерального бюджета, в рублях | Средства бюджета РК в рублях | Средства бюджета МО Кубовского сельского поселения |
|  | 2014 | 13 056 512,00 | 7 767 318,98 | 5 024 733,36 | 264 459,66 |
|  | 2015 | 10 464 978,00 | 5 660 506,60 | 4 564 247,83 | 240 223,57 |
|  | Итого | 23 521 490,00 | 13 427 825,58 | 9 588 981,19 | 504 683,23 |
| Ожидаемые конечные результаты | Переселение 29 человек из 4 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу, общей площадью – 619,6 кв. метров. |  |  |  |  |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией Кубовского сельского поселения в лице главы Кубовского сельского поселения Великанова А.С. |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Кубовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Руководитель Программы | Глава Кубовского сельского поселения |  |  |  |  |

- Общие положения.

Программа «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на                        период 2014-2017 годы»  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  № 185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства».

Программа содержит основные принципы решения проблем, реализация которых обеспечивает повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения, проживающего в аварийном жилищном фонде на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям.

Программой определены цели, задачи, основные направления деятельности администрации муниципального образования по реализации идеи ликвидации к 2017 году аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания граждан.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Реализация Программы является частью реформы жилищно – коммунального хозяйства, провозглашенной одним из основных направлений социально – экономических преобразований в Республики  Карелия.

Согласно пункту 6 статьи 14 главы 3 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений относится обеспечение граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в поселении, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация и создание условий для жилищного строительства. В соответствии с пунктами 1,3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской федерации признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания, а также ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

Программой обозначены существующие в муниципальном образовании проблемы аварийного жилищного фонда, обоснована необходимость ее решения программным методом до 2017 года. Обозначенные проблемы накапливались десятилетиями. Их решение предполагает длительные сроки исполнения, большие финансовые затраты. Привлечение средств федерального, областного и местного бюджетов и требует создания нормативной правовой и методологической базы. Замена жилого помещения в случае его аварийного состояния является обязанностью государства. Тем самым признается ответственность государства за возникновение проблемы жилья, непригодного для проживания. Большинство проживающих в аварийных жилых домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Основная задача программы – обеспечить выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых  домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

3. Основные цели и задачи Программы.

Основная задача Программы – обеспечить выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в домах, непригодных для проживания.

Основными целями данной программы являются:

- обеспечение граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, благоустроенным жильем;

- проведение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда, согласно реестру, признанного непригодным для проживания;

- создание правового механизма для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В рамках реализации данной программы необходимо решить следующие задачи:

- определение формы и размеров оказываемой гражданам государственной помощи;

- формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения ликвидации аварийного жилищного фонда;

- выработка механизмов предоставления жилья переселяемым гражданам.

4. Характеристика жилищного фонда МО Кубовского сельское поселение Пудожского  муниципального района Республики  Карелия.

По состоянию на 01 января 2014 года на территории Кубовского сельского поселения проживает 2207 человек. Общая площадь жилищного фонда (включая дома частного сектора) составляет 49,07 тыс. кв.м. По состоянию на 01.01.2012 года 4 дома общей площадью 619,6 кв. м. признаны аварийными (приложение 1). Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 1,5 %. Всего в аварийном жилищном фонде зарегистрировано 14 семей, общей численностью 29 человек.

За последние годы повсеместно наметилась тенденция роста ветхого и аварийного жилья. Данный процесс связан с рядом объективных факторов, а именно:

- естественным старением и ветшанием жилищного фонда;

- ненадлежащим техническим обслуживанием и отсутствием постоянного поддерживающего текущего ремонта;

-  увеличением доли аварийного муниципального жилищного фонда за счет муниципализации ведомственного жилищного фонда. Предыдущие балансодержатели передаваемого фонда экономили средства предприятий на ремонте и расселении аварийных домов;

- низкой платежеспособностью основной части населения и потребительским отношением другой части к общему имуществу многоквартирных домов.

На территории МО Кубовское сельское поселение жилищный фонд, признанный аварийным состоит из малоэтажного жилья.

5. Оценка финансовых затрат на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Расчет средств, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда производился с учетом следующих условий и допущений.

- стоимость 1 кв. метра общей площади жилых помещений, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, принята равной величине  средней стоимости 1 кв. м. общей площади жилья,  утвержденной Минрегионразвития на приобретение и строительство жилья, которая равна 36430рублей.

Размер площади жилого помещения, с учетом которого рассматривается размер субсидии, определен исходя из предоставления жилых помещений в соответствии с занимаемой жилой площадью в аварийном жилом фонде.

Суммарная заселенная площадь ветхого и аварийного жилья составляет  619,6 кв. метров.

Исходя из размеров ветхого и аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на переселение граждан из аварийного жилищного фонда  в масштабах поселения в целом необходимо –  23 521 490,00 рублей.

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования (различных уровней) и привлечение внебюджетных ресурсов.

Следует учитывать, что реализация программы связана с информационным освещением, с разработкой ряда нормативных правовых актов и методологической документации, требует сноса и утилизации аварийных домов после расселения, а  также проведения технического обследования помещений, проводимого специализированными предприятиями.

При разработке программы приняты следующие условия: в расходной части бюджета администрации поселения предусмотрены дополнительные расходы:

- на информационное освещение программы, разработку нормативных правовых актов и методологической документации;

- на снос аварийных жилых домов после расселения;

- на техническое обследование аварийных жилых домов.

6. Основные мероприятия по обеспечению эффективности  Программы.

Мероприятиями Программы  предусматривается:

- составление реестра ветхого фонда

- установление очередности ветхих домов;

- привлечение внебюджетных ресурсов для переселения граждан из ветхого жилищного

фонда;

- эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами;

- строительство или приобретение на вторичном рынке 619,6  кв. метров  общей площади для переселения из ветхого и аварийного фонда;

- поэтапное переселение жильцов;

- снос 4 аварийных домов.

Подготовка земельных участков для застройки.

7. Механизмы улучшения жилищных условий переселяемых граждан.

Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Обеспечение условий для выбора вариантов нового жилья для переселения.

Для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда следует использовать следующие механизмы улучшения жилищных условий:

1. предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде;

2. предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, жилищного сертификата на сумму, равную нормативной стоимости жилья, определенного на основе обязательств государства.

Первый механизм предполагает, что органы местного самоуправления предоставляют гражданам жилье на условиях социального найма. Предполагаемое муниципальное жилье может являться:

- жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора найма;

- жильем, полученным в новом строительстве от застройщика за предоставление земельного участка и подключение к инфраструктуре поселения;

- жильем, приобретенным на вторичном рынке жилой недвижимости;

- жильем, построенным или реконструированным в качестве муниципального социального жилья.

Второй механизм, связанный с реализацией на уровне муниципального образования обеспечением жилищными сертификатами, предполагает, что, получив сертификат, гражданин сам принимает решение о том, где и какое жилье он приобретает в собственность.

В период реализации программы на территории Кубовского  сельского поселения планируется реконструкция и строительство жилых объектов для переселения граждан из аварийного фонда согласно утвержденному реестру (приложение 2).

8. Бюджетные ресурсы обеспечения Программы. Определение объемов долевого финансирования за счет бюджетных ресурсов.

Финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируется в рамках федеральной, региональной и муниципальной программы поселения.

Бюджетными ресурсами обеспечения Программы являются средства федерального, республиканского бюджета, а также средства бюджета Кубовского сельского поселения, направленные на финансирование Программы.

Всего необходимо средств на реализацию Программы – 23 521 490,00 рублей.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на мероприятия по расселению граждан, проживающих в аварийном фонде, осуществляется с учетом бюджетной обеспеченности муниципального образования.

Определение объема долевого финансирования за счет средств бюджетов приводится в приложении 3 к настоящей Программе.

9.Оценка эффективности реализации Программы.

Планируемые показатели выполнения программы.

В соответствии с целью программы, в качестве оценки эффективности программы. Должны рассматриваться следующие факторы:

- решение социальной проблемы обеспечения безопасного и комфортного проживания жителей аварийного фонда – 14 семей (29 человека) в МО Кубовское сельское поселение;

- привлечение целевого бюджетного финансирования на реализацию Программы из федерального и областного бюджета.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Приложение 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и объемы долевого финансирования.

| Показатели выполнения региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1.Число переселенных семей | семей | 14 | 8 | 6 |  |  |
| 2. Количество переселенных человек | человек | 29 | 9 | 9 |  |  |
| 3. Площадь расселенного аварийного жилья | кв.м. | 619,6 | 358,4 | 261,2 |  |  |
| 4. Количество приобретаемого жилья | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 5. Затраты денежных средств на приобретение жилья всего | руб. | 23521490,00 | 13056512,00 | 10464978,00 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 7. Федеральный бюджет – | руб. | 13427825,58 | 7767318,98 | 5660506,60 |  |  |
| 2. Бюджет РК - | руб. | 9588981,19 | 5024733,36 | 4564247,83 |  |  |
| 3. Местный бюджет - | руб. | 504683,23 | 264459,66 | 240223,57 |  |  |

- Приложение № 2

- УТВЕРЖДАЮ:

Глава  МО Кубовское сельское поселение

____________________А.С.Великанов

«_____»________________2014г.

Реестр аварийного жилищного фонда МО Кубовское сельское поселение Пудожского района Республики Карелия

Условные обозначения: «м» - муниципальное жилье «ч» - жилье в собственности граждан

Стоимость 1 кв.м. (на 1кв.2013)г. 34600 руб./м.кв.)

| № п/п | Адрес | Фамилия, имя, отчество членов семьи, год рождения | Вид собств. | Площ. жилая, м.кв. | Площ. общая м.кв. | Кол-во проживающих чел. | Потребность по мун. жилью |  | Потребность по приват. жилью м.кв. |  | Потребность выраженная в квартирах |  |  |  | Ход расселения (с 2014 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | м.кв. | руб. | м.кв. | руб. | 1 комн.(при S-20-45 кв.м) | 2 комн.(при S-46-71 кв.м.) | 3 комн.(при S-72-90 м.кв.) | комната (при S-18 м.кв.) | Ф.И.О.расселенных граждан | Жилая площадь расселенного жилья | Общая площадьрасселенного жилья | Адрес предоставленного жилья | Основание заселения | Общая площадьпредост.жилья | 1 комн.квартира | 2 комн.квартира | 3 комн.квартира |
| 1 | п. Кубово, ул. Набережная, д.17 |  | м | 179,2 | 179,2 | 8 | 179,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Кубово ул. Набережная д.15 |  | м | 179,2 | 179,2 | 11 | 179,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Кубово, ул. Школьная, д.15 |  | м | 179,2 | 179,2 | 8 | 179,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Кубово, ул. Железнодорожная, д.13 |  | м | 82 | 82 | 2 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 619,6 | 619,6 | 29 | 619,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Администрация Кубовского сельского поселения  Пудожского муниципального района  Республики  Карелия

| № п/п | адрес многоквартирного дома, признанного аварийным 1 | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизитыдокумента | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Площадь помещений, Кв.м. |  |  |  |  | Количество помещений |  |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями): |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | по площади помещений, кв.м. |  |  |  | по числу помещений |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  |  | Нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | жилых помещений |  |  | Нежилых помещений, находящихся в частной собственности | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений собственников | Мена на помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на построенное помещение |  | Для выкупа помещений собственников | Для приобретения помещений на рынке жилья | Для строительства помещений |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципальной собственности | Государственной собственности | Частной собственности |  |  | Муниципальной собственности | Государственной собственности | Частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Кубово, л. Набережная, д.17 | Акт МВК № 4 от 10.09.2009 г. |  |  |  | 179,2 кв.м. | 179,2 кв.м. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Кубово ул. Набережная д.15 | Акт МВК № 2 от 10.09.2009 г. |  |  |  | 179,2 кв.м. | 179,2 кв.м. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Кубово, ул. Школьная, д.15 | Акт МВК № 1 от 10.09.2009г. |  |  |  | 179,2 кв.м. | 179,2 кв.м. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Кубово, ул. Железнодорожная, д.13 | Акт МВК № 5 от 11.09.2009г. |  |  |  | 82 кв.м. | 82 кв.м. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |