РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

186161, РК, Пудожский район, п. Красноборский, ул. Центральная, д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря  2013 г.                                                                                                 № 56

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Красноборского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 ода № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация Красноборского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Красноборского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Красноборского сельского поселения».

И.о. главы Красноборского  сельского поселения:                           Савина О.А.

Утвержден

Постановлением  Главы

Красноборского сельского поселения

от 16.12.2013 г.  № 56

График

разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения

Красноборского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения Красноборского сельского поселения | до 20.12.2013 |  |
| 2 | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения и водоотведения Красноборского сельского поселения | до 20.12.2013 |  |
| 3 | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения и установление зоны её деятельности | до 16.12.2013 |  |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | до 15.01.2014 |  |
| 5 | Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 15.01.2014 |  |
| 6 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 15.01.2014 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их отбора указывается на официальном сайте) | до 14.02.2014 |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | до 14.02.2014 |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и водоотведения | 17.02.2014 |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 18.02.2014 |  |
| 11 | Принятие решения Совета Красноборского сельского поселения об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения | до 28.02.2014 |  |
| 12 | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 03.03.2014 |  |