**Протокол заседания № 3**

**Общественной комиссии по реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения»**

**г. Пудож 27 мая 2019 года**

**Председательствующий:** Вартиайнен Екатерина Николаевна – заместитель главы администрации Пудожского муниципального района

**Члены комиссии:**

Дроздовская Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Онискевич Елена Борисовна – директор МБУ «Культурно-досуговый центр»

Гуляев Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Легостов Виктор Георгиевич – начальник отдела мобилизационной работы, территориальной безопасности, гражданской обороны администрации Пудожского муниципального района

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Кокунова Елена Анатольевна – председатель ликвидационной комиссии администрации Пудожского городского поселения

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Отсутствовали:

Неймеровец Александр Иванович – сотрудник ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»

Рахманов Алексей Валентинович – учредитель предприятия ООО «ЛХМ» депутат Законодательного собрания Республики Карелия

**Повестка дня:**

1. **О реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения в 2020 году**

 Вартиайнен Е.Н. открыла рабочее совещание, озвучив повестку дня, сообщив, что в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения в 2020 году планируется благоустроить 4 дворовых и 2 общественных территории, общая сумма на реализацию мероприятий по благоустройству составит 9 190 742,00 рублей, в том числе средства граждан 32 447,48 руб.

По состоянию на 27 мая 2020 года муниципальные контракты заключены. На сумму экономии - 1 863 020,00 рублей объявлены конкурсные процедуры, дата проведения аукциона 28 мая 2020 года. Образовавшаяся сумма экономии будет направлена на благоустройство общественной территории сквер по ул. Карла Маркса, в районе д. 69 – 2 этап. В настоящее время ведется работа по благоустройству общественных территорий.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения в 2020 году.
2. Продолжить работу по реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды.

Председательствующий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Вартиайнен

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Дроздовская