| проект- «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» |  |
| --- | --- |
| Общественные территории |  |
| Пудожское городское поселение, г. Пудож, ул. Пионерская в районе д.69 а | ООО «Севердорстрой». Работы закончены | 14.06.2019 | Общественная комиссия по реализации проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Пудожского городского поселения на 2019-2024 года» | Сайт Администрации Пудожского городского поселения, Группа Вк. | 1884,81645 |
| Пудожское городское поселение г.Пудож Благоустройство сквера | ООО « Гарант» Работы ведутся | 01.08.2019 | Общественная комиссия по реализации проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Пудожского городского поселения на 2019-2024 года» | Сайт Администрации Пудожского городского поселения, Группа Вк. | 4697,77433 |
| Пяльмское сельское поселение, п.Пяльма, ул. Школьная у дома №24 | ООО «Индустрия М» работы ведутся | 31.07.19 | Глава поселения Гришина О.В |  | - |
| Пяльмское сельское поселение, п.Пяльма, ул. Школьная у дома №24 | С 20.05.2019 ООО «Индустрия М» | 31.07.19 | Глава поселения Гришина О.А. |  | - |
| Шальское сельское поселение, п.Шальский, ул.Заводская | С 19.06.19 работы ведутся ООО «Феникс» | 15.08.2019 | Глава поселения Кравцова Н.Н |  | - |
| Шальское сельское поселение, п.Шальский, ул.Советская | С 19.06.19 работы ведутся ООО «СпортМ» | 15.08.2019 | Глава поселения Кравцова Н.Н |  | - |
| Дворовые территории |  |
| Пудожское городское поселение, г. Пудож, ул. Строителей д.20 | ООО "Севердорстрой" Работы ведутся | 14.06.2019 | Общественная комиссия по реализации проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Пудожского городского поселения на 2019-2024 года» Председатель совета дома Мтепанова Е.М. | СМИ, сайт Администрации Пудожского городского поселения, гркппа ВК | 586,31149 |
| Пудожское городское поселение, г. Пудож, ул. Строителей д.22 | ООО "Севердорстрой" Работы выполнены в полном объеме | 14.06.2019 | Общественная комиссия по реализации проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Пудожского городского поселения на 2019-2024 года» Председатель совета дома Одинцова Е.С | СМИ, сайт Администрации Пудожского городского поселения, гркппа ВК | 817,71964 |
| Пудожское городское поселение, г. Пудож, ул. К. маркса д.72 | ООО "Севердорстрой" Работы выполнены в полном объеме | 14.06.2019 | Общественная комиссия по реализации проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Пудожского городского поселения на 2019-2024 года» Председатель совета дома Мишаева О.А. | СМИ, сайт Администрации Пудожского городского поселения, гркппа ВК | 1135,88309 |
| Пудожское городское поселение, г. Пудож, ул. Строителей д.6,7 | ООО "Управляющая компания ЖКХ" Работы в стадии завершения | 01.08.2019 | Общественная комиссия по реализации проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Пудожского городского поселения на 2019-2024 года» Председатель совета дома Щербакова Е.С. Кубасова У.О | СМИ, сайт Администрации Пудожского городского поселения, группа ВК | 1533,727 |