Республика Карелия

Администрация Пудожского муниципального района

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от          04.03.2011 г.           №.   146-р_П

г. Пудож

О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод

на территории Пудожского муниципального района

в 2011 г.

В целях снижения ущерба, риска и смягчения последствий подтопления населённых пунктов в период прохождения весеннего половодья в 2011 году, а также  во избежание ледовых заторов и обеспечение защиты населения, жилых и хозяйственных объектов на территории Пудожского муниципального района :

- Рекомендовать главам Пудожского городского и сельских поселений:

а) в срок до 20 марта 2011 года выполнить  следующие мероприятия :

- разработать план предпаводковых мероприятий на 2011 год;

- определить  силы и средства, планируемые к привлечению ликвидации возможных последствий и их оснащение;

- уточнить пункты временного размещения пострадавшего населения (отселения) при подтоплении во время половодья территорий.

- обеспечить создание необходимого запаса материальных средств, продуктов первой необходимости  для первоочередного жизнеобеспечения населения.

2. Руководителям предприятий, организаций района не зависимо от форм собственности  (по согласованию):

- обеспечить бесперебойную работу объектов инженерных систем водо-, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, гидротехнических сооружений;

- разработать свои предпаводковые мероприятия;

- создать силы и средства, привлекаемые при заторах, ликвидации чрезвычайных ситуаций, на обеспечение безопасности прохождения весеннего половодья;

- провести необходимые мероприятия по очистке льда водопропускных сооружений, принять необходимые меры к охране объектов.

3. Отдел  по образованию администрации Пудожского муниципального района  :

- организовать совместно с директорами школ (МОУ СОШ п. Шальский, МОУ СОШ п.  Кубово)  образовательный процесс  учащихся в период паводка;

4. Управлению экономики и имущества админисрации пудожского муниципального района :

- проработать вопрос с руководителями торговли, предпринимателями по созданию запаса продовольствия первой необходимости для населения в период половодья.

5. Участок ГИМС по Пудожскому району  (по согласованию):

- осуществлять контроль за толщиной льда на водоемах и определить срок закрытия ледовых переправ на водных объектах.

6. Утвердить состав районной комиссии по координации мероприятий направленных на обеспечение безопасности прохождения весеннего паводка в 2011 году            (Приложение № 1).

7. Утвердить «План противопаводковых мероприятий  на период весеннего паводка на территории Пудожского муниципального района на 2011 г.» ( Приложение № 2)

8. Контроль за выполнением данного Распоряжения возложить на военно-мобилизационный отдел администрации Пудожского муниципального района .

9. Распоряжение подлежит опубликованию ( обнародованию) в газете «Пудожский вестник»

10. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

###### Глава администрации

Пудожского муниципального района                                                     Л.В. Данченко

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением администрации

Пудожского муниципального района

От «04» марта 2011 года № 146 р – П

Состав районной комиссии

По координации мероприятий направленных

На обеспечение безопасного прохождения паводка

В 2011 году

- Данченко Л.В. – Председатель комиссии, Глава администрации

Пудожского муниципального района;

- Сухорукова С. В. – начальник Управления по экономике и имуществу

Администрации Пудожского муниципального района;

- Ковалев С.Б. – начальник ВМО и ГО администрации  Пудожского

муниципального района;

- Закревский С.Н. – начальник ОНД по   Пудожскому  району (по

согласованию);

- Иванихин А.А. – начальник линейного участка № 12 ЦТЭЛС Карельс-

кого филиала ОАО СЗТ (по согласованию);

- Подлубняк  А.В. – начальник  Пудожского участка Медвежьегорского

ДРСУ (по согласованию);

- Галушко В.А. – начальник гидрометеорологии  по Пудожскому району

( по согласованию);

8. Холунина Н. А. – Глава Пудожского городского поселения (по

согласованию);

9. Торопова Е.В. – Глава Шальского с/поселения (по согласованию);

10. Великанов А.С. – Глава  Кубовского с/поселения (по согласованию);

11.  Сырица  М.П. – начальник Пудожского РОВД ( по согласованию);

12.  Мазуренко Н.Е. – начальник РЭС – 4 ( по согласованию);

13. Бомбин А.Н. – руководитель участка ГИМС (по согласованию).

Приложение № 2

Утверждено

Распоряжением администрации

Пудожского муниципального района

от «  04» марта  2011 г. № 146 -р-П

План противопаводковых мероприятий

на период весеннего паводка на территории Пудожского муниципального района

в 2011 году

| № п/п | наименование мероприятий | ед. изм-я | кол-во | срок исполнения | Кто принимает участие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Установить ежедневный контроль за уровнем воды на водоёмах района: - озеро Водлозеро (Вамская плотина, Суховодлинская плотины) - река Водла (г.Пудож, п. Подпорожье, п. Шальский) - река Пяльма (д. Пяльма) - река Колода (п.Сплавной участок, д. Кубовская) | шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 | Март-апрель-май Март-апрель-май Март-апрель-май Март-апрель-май | Комиссия ЧС района, Гидрометеостанция г.Пудож, Главы поселений ГУ «НП Водлозерский» |
| 2. | Разрушить механическим способом автомобильные и пешеходные переправы через реку Водла: - п. Кубово – п. Сплавной участок - п. Стеклянное – Шальский -п. Подпорожье- д. Афанасьевская | шт. шт. шт. | 1 1 1 | до 05.04.2011 г. до 05.04.2011 г. до 05.04.2011 г. | Пудожского г/пос. Кубовское с/пос. Шальское с/пос. |
| 3. | Организация обеспечения подвоза населения в период паводка в: - деревнях Семёново, Кашина Гора, Кубовская, Афанасьевская - посёлках Сплавной, Стеклянное, Шальский | тыс.чел |  | в период ледохода | Главе г/п Холуниной Н.А., Кубовского с/п – Великанову А.С., Шальского с/п – Тороповой Е.В. |
| 4. | Заключить Договор на проведение взрывных работ , в период ледохода при возникновении ледяных заторов с карельской республиканской службой спасения на водах |  | при необходимости | март - апрель | Холунина Н.А. Великанов А.С. Торопова Е.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | В целях сохранения автомобильных дорог в период весеннего паводка руководителю Пудожского участка Медвежьегорского ДРСУ ввести ограничения движения автотранспорта по допустимой нагрузке |  | Апрель-май | по плану Пудожского участка Медвежьегорского ДРСУ | Пудожский участок Медвежьегорского ДРСУ – Подлубняк А.В. Пудожская ГИБДД |
| 6. | Проверить техническое состояние всех инженерных сооружений, труб, мостов, плотин, подвергшихся воздействию паводковых вод, принять меры по их укреплению и ремонту | един. |  | график проверки – март-апрель | Пудожский участок Медвежьегорского ДРСУ – Подлубняк А.В. НП «Водлозерский» - Гудым А.Ю. ООО «Техстройком» – Бекелев В.Р. |
| 7. | Принять меры по обеспечению бесперебойной подачи воды в г. Пудож в период ледохода | един. | 1 | в период ледохода (апрель-май) | Пуджожское городское поселение, ООО «Техстройком» Бекелев В.Р. |
| 8. | Привести в постоянную готовность спасательные группы для защиты населения и инженерных сооружений в период весеннего паводка | един. | 2 | в паводковый период | Пудожский участок ДРСУ, ООО « Техстройком», Руководители ЖКХ поселений |
| 9. | Районной комиссии по ЧС собрать и обобщить информацию о весеннем паводке 2011 года |  |  | в течение паводка | ВМО, Главы поселений |
| 10. | На период паводка обеспечить продуктами питания первой необходимости населенные пункты п. Колово, д. Кубовская, п. Сплавной, обеспечив запасы на период паводка |  |  | апрель | Управление по экономике администрации, Главы поселений, Торгующие организации |
| 11. | Организовать и обеспечить обучение школьников в период паводка, проживающих в п. Стеклянное, д. Кубовская, п. Колово |  |  | Апрель-май | Управление по образованию, Директора Шальской, Кубовской, Коловской школ. |