# 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2020 г. № 61

**Об утверждении Муниципальной долгосрочной**

**целевой программы Красноборского сельского поселения по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноборского сельского поселения на 2020-2022г.г.**

В соответствии с Федеральным законом ль 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Решением Совета Красноборского сельского поселения от 21.11.2013г. № 8 «О создании муниципального дорожного фонда Красноборского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Красноборское сельское поселение»,

Совет Красноборского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу Красноборского сельского поселения по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноборского сельского поселения на 2020-2022г.г. согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020г.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вестник Красноборского сельского поселения», на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района в разделе «Поселения - Красноборское сельское поселение» (<http://www.pudogadm.ru/poseleniya/krasnoborsk/akti_krasnoborsk.html>).

Председатель Совета

Красноборского сельского поселения Л.В.Подкопаева

Глава Красноборского

сельского поселения А.В.Зубов

УТВЕРЖДЕНА

# решением Совета

# Красноборского

сельского поселения

от 29.04.2020г. № 61

**Долгосрочная целевая программа**

Красноборского сельского поселения по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноборского сельского поселения

на 2020-2022г.г.

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноборского сельского поселения на 2020-2022г.г.»  (далее – Программа) |
| Разработчик программы | администрация Красноборского сельского поселения |
| Заказчики программы | администрация Красноборского сельского поселения |
| Цель программы | рациональное использование бюджетных средств, организация ремонта автомобильных дорог в целях улучшения деревенской среды и жизнеобеспечения населения |
| Сроки и этапы реализации программы | один этап: с 2020 по 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования  программы | межбюджетные средства - 5538 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 1846 тыс. руб.;  2021 год – 1846 тыс. руб.;  2022 год – 1846 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | повышение безопасности дорожного движения и уровня благоустроенности поселения, совершенствование дорожных условий |
| Система организации контроля  за исполнением программы | контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Красноборского сельского поселения |

**1. Анализ современного состояния улично-дорожной сети в Красноборском сельском поселении**

Рост количества единиц автотранспорта, объемов автомобильных перевозок, изношенность дорожных покрытий осложняют транспортную и пешеходную ситуацию в поселении. В ненадлежащем состоянии находится система дренажных канав.

**2. Цели и задачи Программы**

Основная цель Программы – организация ремонта дорожного покрытия улично-дорожной сети в целях улучшения сельской среды и жизнеобеспечения населения.

**3. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет – 1846 тыс. рублей. в год.

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

(тыс.рублей в ценах 2020 года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования,  всего  тыс.руб. | В том числе по годам: | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего по Программе,  в том числе: | 5538 | 1846 | 1846 | 1846 |
| Местный бюджет | 5538 | 1846 | 1846 | 1846 |

**Раздел 4. Механизм реализации программы**

Заказчики Программы осуществляют руководство и текущее управление реализацией Программы, проводят анализ и формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, заказчики Программы уточняют перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых исполнителями программных мероприятий с подрядными организациями на конкурсной основе.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых по итогам конкурсов, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов финансирования.

**Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации**

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Красноборского сельского поселения.

Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Администрация Красноборского сельского поселения подготавливает информацию о ходе реализации Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ поселения.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиками о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчиков.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических**

**последствий реализации программы**

Предполагается, что реализация Программы позволит:

обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам поселения;

уменьшить количество аварийно – опасных участков улиц и дорог на 50 %;

обеспечить безопасность пешеходов, в том числе учащихся детских образовательных учреждений;

Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

Приложение к долгосрочной целевой программе

Красноборского сельского поселения

по ремонту и содержанию дорог

на 2020 - 2022 годы

Перечень мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  программы | Место выполнения работ | Срок начала/ окончания работ | Объемы финансирования,  в т.ч. по годам  (тыс. руб.) | | | |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Устройство дренажной канавы вдоль дороги | д.Гакугса |  | 50 | 50 |  |  |
| 2 | Ямочный ремонт асфальта | д.Каршево  ул.Школьная |  | 100 | 50 |  | 50 |
| 3 | Отсыпка щебнем, планировка автогрейдером | д.Каршево, ул.Советская |  | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 4 | Отсыпка щебнем, планировка автогрейдером | п.Красноборский  ул.Центральная у д.№6, д.№9 |  | 300 | 200 | 100 |  |
| 5 | Планировка автогрейдером | п.Красноборский  ул.Центральная от д.№17, д.№29,  у д.№13 |  | 10 | 10 |  |  |
| 6 | Отсыпка щебнем, планировка автогрейдером | п.Красноборский  ул.Новая |  | 126 | 20 | 106 |  |
| 7 | Отсыпка щебнем, планировка автогрейдером | п.Красноборский  переулок от д.№26 по ул.Центральная до д.№6 по ул.Мира |  | 300 |  | 100 | 200 |
| 8 | Планировка автогрейдером | Выезд из п.Красноборский на автодорогу Пудож-Гакугса |  | 10 | 10 |  |  |
| 9 | Отсыпка отсевом, уплотнение дороги | д.Нигижма  ул.Пионерская от д.№37 до д.№52а |  | 100 |  |  | 100 |
| 10 | Оканавливание, отсыпка щебнем, планировка автогрейдером | д.Каршево, ул.Зеленая |  | 176 | 20 |  | 156 |
| 11 | Наращивание водопропускных труб, заливка оголовка трубы | п.Чернореченский, ул.Болотная, ул.Чернореченская |  | 250 | 250 |  |  |
| 12 | Отсыпка щебнем, оканавливание, грейдерование | п.Чернореченский от д.№16 до д.№22, ул.Болотная у д.10 (перекресток) |  | 311 | 11 | 200 | 100 |
| 13 | Замена трубы, отсыпка, грейдерование | п.Чернореченскийул.Лесная, у д.2 |  | 200 |  | 100 | 100 |
| 14 | Вырубка сорного кустарника | Красноборское сельское поселение |  | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | Скос травяной растительности | Красноборское сельское поселение |  | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | Уличное освещение | Красноборское сельское поселение |  | 285 | 85 | 100 | 100 |
| 17 | Грейдерование дорог в поселении (сезонное) | Красноборское сельское поселение |  | 600 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Расчистка дорог от снега | Красноборское сельское поселение |  | 2100 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | Установка дорожных знаков | Красноборское сельское поселение |  | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Итого: |  | 5538 | 1846 | 1846 | 1846 |

**Раздел 7 «Развитие информационного общества»:**

**Основные принципы развития информационного общества:**

а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;

б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;

в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг;

г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий;

д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях;

е) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.

Администрация Красноборского сельского поселения размещает всю официальную информацию на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района в разделе «Поселения», в газете «Вестник Красноборского сельского поселения».

**Основные понятия:**

а) безопасные программное обеспечение и сервис - программное обеспечение и сервис, сертифицированные на соответствие требованиям к информационной безопасности, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации;

б) индустриальный интернет - концепция построения информационных и коммуникационных инфраструктур на основе подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем управления технологическими процессами, а также интеграции данных программно-аппаратных средств между собой без участия человека;

в) интернет вещей - концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека;

г) информационное общество - общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан;

д) информационное пространство - совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры;

е) инфраструктура электронного правительства - совокупность размещенных на территории Российской Федерации государственных информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в электронной форме взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц;

ж) критическая информационная инфраструктура Российской Федерации (далее - критическая информационная инфраструктура) - совокупность объектов критической информационной инфраструктуры, а также сетей электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры между собой;

**Целью развития информационного общества является создание условий для формирования общества знаний.**

**Обеспечение национальных интересов:**

а) развитие человеческого потенциала;

б) обеспечение безопасности граждан и государства;

в) повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве;

г) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов местного самоуправления;

д) повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы;

е) формирование цифровой экономики.

**Обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества осуществляется путем реализации следующих приоритетов:**

а) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

б) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;

в) создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;

г) формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

д) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.

В целях развития информационного общества администрацией Красноборского сельского поселения создаются условия для формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенствования механизмов распространения знаний, их применения на практике в интересах личности, общества и государства.

Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.

Целями формирования информационного пространства, основанного на знаниях (далее - информационное пространство знаний), являются обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора.

Формирование информационного пространства знаний осуществляется путем развития науки, реализации образовательных и просветительских проектов, создания для граждан общедоступной системы взаимоувязанных знаний и представлений, обеспечения безопасной информационной среды для детей, продвижения русского языка в мире, поддержки традиционных (отличных от доступных с использованием сети "Интернет") форм распространения знаний.

Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации

Целью развития информационной и коммуникационной инфраструктуры является обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения.

Для недопущения подмены, искажения, блокирования, удаления, снятия с каналов связи и иных манипуляций с информацией развитие информационной инфраструктуры Российской Федерации осуществляется:

а) на уровне программного обеспечения и сервисов, предоставляемых с использованием сети "Интернет";

б) на уровне информационных систем и центров обработки данных;

в) на уровне сетей связи (линии и средства связи, инфраструктура российского сегмента сети "Интернет", технологические и выделенные сети связи, сети и оборудование интернета вещей).

**Обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики**

Основное направление цифровой экономики – это обеспечение быстрого и легкого доступа к услугам посредством сети Интернет.

Национальными интересами в области цифровой экономики являются:

а) формирование новых рынков, основанных на использовании информационных и коммуникационных технологий, и обеспечение лидерства на этих рынках за счет эффективного применения знаний, развития российской экосистемы цифровой экономики;

б) укрепление российской экономики, в том числе тех ее отраслей, в которых развитие бизнеса с использованием информационных и коммуникационных технологий предоставит конкурентные преимущества российским организациям, обеспечит эффективность производства и рост производительности труда;

в) увеличение за счет применения новых технологий объема несырьевого российского экспорта, в первую очередь товаров и услуг, пользующихся спросом у иностранных потребителей;

г) повышение конкурентоспособности российских высокотехнологичных организаций на международном рынке;

д) обеспечение технологической независимости и безопасности инфраструктуры, используемой для продажи товаров и оказания услуг российским гражданам и организациям;

е) защита граждан от контрафактной и некачественной продукции;

ж) обеспечение правомерного использования персональных данных, информации, источником которой являются объекты промышленной, транспортной инфраструктур, инфраструктуры связи, а также данных, полученных из государственных информационных систем;

з) защита интересов российских граждан, обеспечение их занятости (развитие цифровой экономики не должно ущемлять интересы граждан);

и) сохранение существующих в традиционных отраслях экономики технологий и способов производства товаров и оказания услуг;

к) обеспечение защиты интересов российских организаций, реализующих свою продукцию на традиционных (неэлектронных) рынках;

л) совершенствование антимонопольного законодательства, в том числе при предоставлении программного обеспечения, товаров и услуг с использованием сети "Интернет" лицам, находящимся на территории Российской Федерации;

м) выполнение требований законодательства Российской Федерации иностранными участниками российского рынка наравне с российскими организациями;

н) развитие торговых и экономических связей со стратегическими партнерами Российской Федерации, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).