Протокол

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование современной городской среды» на территории Шальского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия

Место проведения:  Администрация Шальского сельского поселения,

п. Шальский, ул. Октябрьская, д. 5

Дата проведения:  29 июля 2022 г.

Время проведения:  15:00 ч.

Присутствовали:

Кравцова Наталья Николаевна - Глава Шальского сельского поселения, председатель общественной комиссии, член партии «Единая Россия»

Авдеенко Вероника Леонидовна – Ведущий специалист Администрации Шальского сельского поселения, секретарь комиссии

Гуща Елена Владимировна - Главный специалист Администрации Шальского сельского поселения, член комиссии

Пастушенко Анна Станиславовна – Председатель Совета Шальского сельского поселения

Никитина Валентина Анатольевна - Депутат  Совета Шальского сельского поселения

Щербакова Галина  Владимировна - Депутат Совета Шальского сельского поселения

Пустовалова Светлана Борисовна - Начальник Пожарной части № 51 п. Шальский

Гоменюк Наталия Александровна – Депутат Совета Шальского сельского поселения, начальник ОПС Шальский ОСП Медвежьегорский почтамт

Якушева Ольга Николаевна – Педагог–организатор МКОУ ООШ п. Шальский

Повестка дня:

- О реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Шальского сельского поселения  в  2022 году.

- Об утверждении адресного перечня проектов по благоустройству общественной и дворовой территории  для последующего включения в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, подлежащей благоустройству в 2023 году.

- Об утверждении дизайн-проектов территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2023 год.

По первому вопросу повестки дня выступила Кравцова Н.Н., сообщив, что по итогам на 29.07.2022 года работы по проекту, запланированные на 2022 год в рамках проекта «Формирование современной городской среды» завершены:

По проекту «Благоустройство дворовой территории дома № 3 ул.Октябрьской п.Шальский (II этап)»  были выполнены работы по ремонту дворового проезда (подсыпка и выравнивание).

По проекту «Обустройство детской-спортивной площадки в пер.Северный п. Шальский (I этап)»  были выполнены работы по выравниванию площадки, установки ограждения.

Авдеенко В.Л.  выступила с предложением продолжить работы по благоустройству общественной территории детской-спортивной площадки в пер.Северный п.Шальский в 2023 году, а именно установка детского и спортивного оборудования.

Решение:

1. Принять  работы по  благоустройству в рамках Федерального проекта «Формирование современной городской среды» реализованные в 2022 году:

1. Обустройство детской-спортивной площадки в пер.Северный п. Шальский (I этап)

2.  Благоустройство дворовой территории дома № 3 ул.Октябрьской п.Шальский (II этап)

3. Разместить  на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района в разделе «Шальское поселение» и в газете  «Вестник Шальского сельского поселения» информацию о завершении работ по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды» реализованных в 2022 году.

По второму вопросу повестки дня выступила Кравцова Н.Н., поддержала предложение   Авдеенко В.Л. продолжить работы по благоустройству общественной территории детской-спортивной площадки в пер.Северный п.Шальский в 2023 году, а именно установка детского и спортивного оборудования.

Так же Кравцова Н.Н. предложила благоустроить дворовую территорию дома № 15 по ул.Октябрьской п.Шальский, а именно установка скамеек и светильников.

Решение:

1. Утвердить адресный перечень проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий  для последующего включения в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, подлежащих благоустройству в 2023 году:

| № п/п | Адрес общественной и дворовой территории | Название проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | п. Шальский, пер. Северный между домами № 3 и № 8 | Обустройство детской-спортивной площадки в пер.Северный п. Шальский (II этап) |
| 2. | п.Шальский, ул.Октябрьская д.15 | Благоустройство дворовой территории дома № 15 ул.Октябрьской п.Шальский |

По третьему вопросу повестки дня выступила Кравцова Н.Н., дизайн-проекты общественных и дворовых территорий  включены в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2023 год. Предложений и замечаний в адрес дизайн-проектов не поступало.

Решение:

- Утвердить дизайн-проект общественной территории «Обустройство детской-спортивной площадки в пер.Северный п. Шальский (II этап)», включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2023 год.

- Утвердить дизайн-проект дворовой территории «Благоустройство дворовой территории дома № 15 ул.Октябрьской п.Шальский, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2023 год.

Члены комиссии:      _________________Кравцова Н.Н.              _________________ Щербакова Г.В.

________________ Пустовалова С.Б.          _________________Гуща Е.В.

__________________ Якушева О.Н.	  ________________ Гоменюк Н.А.

_________________Авдеенко В.Л. 	  ________________  Никитина В.А.

_________________Пастушенко А.С.